附件：用户需求书

# 第一节 总则

本《用户需求书》适用于北京市地铁运营有限公司（以下简称“地铁公司”） 基于大模型驱动的城轨车辆智能全景检测算法测试验证平台研究的研发设计、技术服务的招标。

## 1 适用范围

本用户需求书包括北京地铁基于大模型驱动的城轨车辆智能全景检测算法测试验证平台研究中研发设计、系统组成、系统功能、系统接口、责任范围、技术服务、制造、项目管理、质量控制、验收、质量保证期内的系统缺陷的纠正和维护等的具体规定和要求。

本用户需求书是基于大模型驱动的城轨车辆智能全景检测算法测试验证平台研究招标的技术要求和准则，是投标人编制项目研发设计、采购项目投标文件技术部分的依据。投标人提供的方案应成熟、可靠，具有实际的制造使用经验。对用户需求书的各条要求没有实际技术方案说明的，视为不响应。

本用户需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，投标人应提供符合本需求书和工业制造标准的优质产品。

## 2 项目工作语言

本文件以中文描述，如果出现不同版本以中文为准。

本项目工作语言为汉语普通话，所有文档（包括随机资料）必须使用简体中文（国务院及国家语言文字工作委员会发布的简化字总表规定的简化汉字）。不符合此项要求的，投标人负责提供翻译及完整译本，同时以中文文本为准。

## 3 专有名词及名词缩写

| 专有名词 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标人 | 北京市地铁运营有限公司 |
| 投标人 | 本项目投标公司 |
| 安装调试单位 | 本项目投标公司 |

## 4 解释权

本用户需求书所有条款的解释权属于招标人。

本用户需求书所有条款将作为合同附件，投标人在投标过程中和合同签订过程中应认真理解和澄清本用户需求书的所有条款。

## 5 特别声明

当本用户需求书的条款与招标文件的商务部分的有关技术条款内容相类似或描述有冲突时，以本用户需求书的条款描述内容为准。

当本用户需求书的条款与招标文件的商务部分的有关商务条款内容相类似或描述有冲突时，以招标文件的商务部分的条款描述内容为准。

# 第二节 项目概况

## 1 项目背景

《交通强国建设纲要》提出了要建设“安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系”，其中“安全”是首要的。作为城市轨道交通的关键运输设备，城轨车辆的安全性和稳定性直接影响列车的运营效率和乘客的出行体验。截至2023年底，我国城市轨道交通的运营里程已突破11225公里，年实际开行列车达到333万列次。随着时间的推移，许多城轨车辆进入了长期服役状态，并逐步进入维护周期，使得日常检修和预防性维护愈加复杂和重要。城轨车辆的运维质量直接关系到列车运行的安全性，任何疏忽都有可能对乘客的生命财产安全构成威胁。因此，如何提升城轨车辆智能检测与维护能力，成为城市轨道交通中的核心议题。

城轨车辆的外观部件作为直接与外接环境接触的组成部分，常年经受着自然侵蚀，其服役状态也在不断发生变化，容易产生各种类型的故障缺陷。近年来，随着传感器技术和人工智能技术的迅猛发展，城轨车辆智能全景检测算法取得了显著进展，涌现出一批基于图像处理、多源数据融合和深度学习的先进智能检测算法。虽然当前的检测算法较为丰富，但由于缺乏统一的评测框架，实际应用中往往出现算法精度不足、泛化能力有限等问题，导致城轨车辆智能全景检测算法在实际运行中难以发挥应有的作用。

目前，行业中尚缺乏一个专门针对城轨车辆智能全景检测算法的测试验证平台。这一平台的缺失直接限制了各类算法的开发、验证和优化，使得不同算法之间缺乏统一的测试标准和性能对比，难以实现检测技术的规模化应用和有效推广。系统化测试验证平台的缺乏，不仅影响算法的鲁棒性和可靠性评估，还阻碍了新技术的快速迭代。因此，构建一个完善的智能全景检测算法测试验证平台，集成多种先进算法，并提供统一的数据集和评测标准，对算法的精度、效率、适应性等关键性能指标进行全面测试，具有重要意义。通过该平台，不同的算法可以在统一的标准下进行横向对比，便于找到最优解，进而为实际应用场景提供指导。这不仅能够推动检测算法的标准化进程，还可以加速算法的优化迭代。同时，通过大量的历史数据积累，验证平台可以为算法的训练和改进提供丰富的数据支持，进一步提高检测的准确性和稳定性。

## 2 项目招标范围

本项目旨在构建一个基于大模型驱动的城轨车辆智能全景检测算法测试验证平台，建立大规模城轨车辆外观缺陷样本库，为城轨车辆外观缺陷检测智能算法开发提供数据支撑；提出基于多模态数据的城轨车辆外观缺陷检测方法，实现城轨车辆典型损伤的高精度识别与分类；在此基础上，最终构建出一个完善的城轨车辆智能全景检测算法测试验证平台，验证方法的合理性和可行性，为后续工程应用提供有力支撑，助力轨道交通行业实现安全、持续、稳健的发展。

## 3 项目供货要求

- 投标人提供的应是全新的、完整的，符合本需求书中所列技术条件和各项验收标准要求的合格产品。

- 投标人负责系统供货过程所需的所有作业，包括但不限于系统设计、系统开发制造、系统验收等，并负责与本项目安装调试。

- 投标人在供货时，需要根据招标人需求一次性或分批实施。

- 系统的供货清单须包含完整的基于大模型驱动的城轨车辆智能全景检测算法测试验证平台组成部件，并提供安装指导书、工具清单（安装、调试和测试用）和安装需使用耗材清单，详细的配置在设计联络阶段进一步确认。

## 4 供货进度计划

全部设备（含硬件部分和软件部分）需在合同签订后1年以内交付完毕，最终交货期以招标人书面通知为准。

## 5 技术文件及成果

本项目竣工验收前，投标人需向招标人提供的技术文件及成果如下：

（1）发表学术论文2篇；

（2）申请发明专利4项；

（3）建立城轨车辆外观缺陷样本库1个；

（4）开发测试验证平台原型系统1套，取得软件著作权1项；

（5）编制城轨车辆智能全景检测技术团体标准1项；

（6）提交项目研究报告1份。

# 技术需求书

## 1 系统概述

基于大模型驱动的城轨车辆智能全景检测算法测试验证平台研究使用大模型技术和无监督学习技术，建立大规模城轨车辆外观缺陷样本库，为城轨车辆外观缺陷检测智能算法开发提供数据支撑；同时嵌入基于多模态数据的城轨车辆外观缺陷检测方法，能够实现城轨车辆典型损伤的高精度识别与分类；平台拥有完善的城轨车辆智能全景检测算法测试标准体系和基于机器人流程自动化的测试评估技术，用于验证各缺陷检测方法的合理性和可行性。

## 2 系统组成技术要求

基于大模型驱动的城轨车辆智能全景检测算法测试验证平台主要包括：基于大模型驱动的多源数据生成与融合模块、大规模城轨车辆外观缺陷样本库构建模块、基于多模态数据的城轨车辆外观缺陷检测模块、城轨车辆智能全景检测算法测试验证平台。

（1）基于大模型驱动的多源数据生成与融合模块：使用生成式模型和自适应等方法，生成丰富真实的城轨车辆外观缺陷二维图像数据和三维点云数据。使用数据融合算法，高效融合二维平面信息与三维深度信息，优化数据特性，得到高质量的融合图像。

（2）大规模城轨车辆外观缺陷样本库构建模块：基于多源融合数据实现外观缺陷样本的高效、精准筛选。利用大模型实现缺陷数据的自动标注，并构建标准化处理规范，不断更新迭代缺陷样本。

（3）基于多模态数据的城轨车辆外观缺陷检测模块：通过协同训练与增强学习驱动的城轨全景要素理解算法，实现高效精准的城轨车辆全景要素智能识别与解析提取，并提取车辆外观缺陷的高级语义特征，实现高精度的外观缺陷检测。

（4）城轨车辆智能全景检测算法测试验证平台：基于统一的数据标准和可靠的算法测试标准，使用自动化测试算法并生成测试报告。基于算法模型规范及接口规范，设有算法模型纳管运行模块，对模型进行统一注册、管理和应用。

## 3 系统基本功能及要求

（1）城轨车辆外观缺陷检测功能：具有高精度城轨车辆外观缺陷检测方法，能够实现对各类缺陷的高精度检测。

（2）算法验证测试功能：基于丰富的样本库数据、高精度缺陷检测算法和城轨车辆智能全景检测算法测试评估体系，验证测试城轨车辆智能全景检测算法。

（3）统计分析功能：拥有自动化测试流程，含性能评估自动化，能够自动化生成测试报告，并对结果统计分析。

（4）数据存储功能：线路原始数据及每次检测结果存储在计算机的硬盘上，生成的文件名称与站区名称、检测日期及检测时间对应，数据存储不少于连续30天检测数据。

## 4 主要技术指标

### 4.1性能指标

（1）构建城轨车辆外观缺陷样本库，检测项点不少于25个，每个项点样本数量大于5000张；

（2）系统检测数据存储不小于三个月，故障数据存储不少于五年，容量可扩展。

### 4.2 RAMS指标

（1）系统单次故障修复时间（MTTR）≤24小时。

（2）平均故障间隔时间（MTBF）≥5000小时。

（3）系统整体设计寿命不应低于5年，大修2年，具体部件应满足下表要求。

表1 各部件寿命要求

| 序号 | 名称 | 使用寿命 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试平台主机 | 5-10年 |
| 2 | 测试平台系统 | 5-10年 |

## 5 网络安全及信息安全

系统按照信息安全等级保护二级要求建设，使用既有的有线网络和无线网络进行数据采集和传输。系统须按照《信息安全等级保护管理办法》（公通字【2007】43号）等相关标准执行，并重点在以下安全防护方面予以完善和强化。

（1）入侵检测及防御；

（2）恶意代码防护；

（3）内部网络异常行为检测；

（4）边界访问控制和系统访问控制策略；

（5）身份认证和行为审计；

（6）账号唯一性和口令安全，尤其是管理员账号和口令管理；

（7）操作站操作系统安全；

（8）移动存储介质的标记、权限控制和审计；

（9）设备物理安全。

# 第四节 项目管理

## 1项目管理

### 1.1项目组织机构及人员

（1）投标人应根据项目的情况成立相应的组织机构，配备固定的人员、制定项目计划并服从招标人的管理，使项目得以顺利实施。

（2）投标人在投标文件中填报项目管理人员。

### 1.2项目执行阶段及工期

（1）项目执行阶段项目执行应包括（但不限于）下列各阶段：

1）设计（包括设计联络和确认）；

2）研发；

3）部署；

4）到货验收；

5）质量保证期。

（2）工期

1）投标人应按照合同的交货时间和地点，提出从设计、设计联络、部署以及到货验收等，直到交付使用的整个周期的时间进度表。

2）招标人可根据工程的实际情况对上述时间进行提前、延后或调整，这种变化应不引起系统价格的改变。投标人应适应计划的调整。

### 1.3项目管理计划

（1）投标人应提供项目管理计划。

1）投标人根据合同的规定，在合同的各个执行阶段向招标人提交有关合同执行的计划和报告等，供招标人确认。

2）在招标人未确认该阶段计划之前，投标人不应开始该阶段实质性工作。由于投标人计划不周而导致招标人不确认计划引起的一切后果均由投标人承担。

（2）管理文件应按一式3份提交。

1）进度控制计划

按合同条款规定，投标人应在设计联络时，以图表形式提交本系统研发进度，供招标人确认。该进度应表示出项目执行各阶段的开始与完成日期。该控制计划应遵照合同进度，并应符合合同中项目计划的要求。控制进度中的所有活动都应按计划如期进行。

2）质量控制计划

在设计联络时，投标人应提供完整的满足合同的质量控制计划和组织机构说明，报招标人确认。

3）发货计划

投标人应提前15天向招标人提交项目发货计划。

4）培训计划

投标人应在培训实施前1个月提交该项目的培训计划和教材给招标人确认。

## 2设计联络及设计审查

### 2.1设计联络任务及内容

（1）设计联络任务：投标人在产品设计开始之前应向招标人提供系统测试平台的设计方案，招标人对投标人所提供的方案以及有关的资料进行审查，经招标人审查和确认后，形成会议纪要（备忘录），双方签字，并作为合同的补充部分，与合同文本等效。经签字的设计方案、资料等，作为投标人开展产品设计的依据。

（2）设计联络包括（但不限于）以下主要内容：

1）确认设计依据及使用、涉及到的标准；

2）确认使用的技术资料；

### 2.2设计审查任务及内容

（1）在设计接近完成阶段还应召开设计审查会议，审查并确定初步设计方案、技术方案设计、详细设计方案技术文件等。

（2）设计审查包括（但不限于）以下主要内容：

1）审查初步设计方案、技术方案设计、详细设计方案、技术文件等；

2）审查投标人提供的《可靠性、可用性和可维护性分析》文件；

3）审查人员培训工作安排；

4）审查投标人提供的技术服务内容及安排。

### 2.3设计联络/设计审查招标人派出人员

（1）招标人派出人员赴中标方进行设计联络和设计审查。系统的设计联络和设计审查根据招标人需要各安排一次进行。

招标人派出人员（计划2人×1天×2次，在合同谈判时确认）赴中标方进行设计联络和审查。在投标人整个设计阶段，还可采用书面或电子文件形式，随时进行设计联络，澄清有关技术问题。

（2）在设计联络/设计审查阶段，招标人有权派第三方审查投标人提供的设计文件。为了保护投标人的知识产权，第三方不能是投标人的竞争对手，招标人应与第三方签定保密协议。

### 2.4投标人的设计责任

招标人的设计联络/设计审查并不减轻投标人所承担的设计责任。

### 2.5设计联络/设计审查的计划与费用

（1）在招标人人员赴中标方设计联络/审查派出前1周，投标人提供相应的工作计划及时间安排交招标人确认；同时将设计联络/审查的所有文件，提前1周寄（送、传）达招标人，供招标人事先研究。

（2）招标人派出人员赴中标方进行设计联络/审查，投标人应按规定标准做好接待工作，其中有关住宿、膳食、交通和翻译（进口设备）等方面的费用已包含在投标总价中。

（3）设计联络/设计审查的会议纪要（备忘录）由投标人起草，经招标人认可。

（4）投标人在投标时提供具体的设计联络/审查建议计划。

## 3检查、试验、验收

### 3.1系统的检查程序

投标人应根据设计要求技术标准、招标文件和投标文件要求，对系统平台进行检查，不合格的不得使用。

### 3.2系统的试验程序

1) 目检：包括外观检测，检验组成件是否正确和完整、是否符合使用要求。

2) 性能试验：包括系统的功能是否达到参数要求。

### 3.3系统的验收程序

系统调试结束后，进行软件功能验收。

# 第五节 系统保证

## 1概述

本项目的系统安全评估是对项目特定应用（Specific Application）的评估。投标人须保证新建系统在各个阶段均符合国家相关规范标准及用户需求书中技术部分的各项要求，并对新建系统在产品设计、制造、验收、验证等阶段进行项目全项目 RAMS 管理。

本部分的目的是确定系统的保证要求和技术。同时，亦提供了设计、制造、验收、验证等阶段中“系统保证计划”。

## 2计划

（1）投标人须在合同谈判阶段向招标人递交系统保证计划，说明如何计划、管理及监控在其服务范围内的整体系统安全性、可靠性、可用性及可维修性（RAMS）要求，确保能有效地在设计、制造、验收、验证等阶段中落实相关设计目标。

（2）系统保证计划的内容须包括但不限于以下各项：

1）负责实施系统保证计划的组织架构、人员、职责及沟通方式；

2）投标人及各（子）系统供货商在系统保证任务的监控过程及相关程序；

3）详述系统保证任务、安全分析方法及证明系统安全方法，及能达到可靠性、可用性及可维修性目标的方法；

4）系统保证任务及递交文件的时间表（须遵照项目阶段系统保证任务和交付文件概述表的要求）；

5）内部审核方案。

## 3可靠性、可用性及可维修性（RAMS）要求

### 3.1可靠性、可用性和可维护性目标

- 系统应达到高可靠性、高可用性、高可维护性、低故障率的目标。投标人在系统设计时就系统平台，对可靠性、可用性及可维护性提出量化、可行、可操作的目标。

- 可靠性指标—平均无故障间隔周期 ：平均无故障间隔周期=所有运行时间/所有故障次数

- 可用性指标—运行可用性（%）：运行可用性（%）=平均无故障时间/[平均停机时间+平均无故障时间]

- 可维护性指标—平均停机时间： 平均停机时间=反应时间+平均修复时间， 反应时间是指维护人员到达现场前的反应时间 ，平均修复时间=诊断时间+组件修理及替换时间+现场的调整及测试时间。

### 3.2可靠性、可用性和可维护性分析

投标人在系统设计中对系统的可靠性、可用性和可维护性提出说明文件，文件包括（但不限于）以下主要内容：

1、系统可靠性分析

1）系统技术成熟性、技术先进性、配置合理性分析；

2）系统及相关组件的主要故障模式；

3）可能影响系统安全运行的人为因素；

4）系统的薄弱环节及改进、应对措施。

2、系统可用性分析

1）系统的可操作性分析；

2）系统作业程序和操作步骤；

3）系统运行成本分析；

4）系统的保养和维护。

3、系统可维护性分析

1） 系统的可接近性分析；

2） 系统可测试性；

3） 就地维修可能性分析（技术可行性、互换性、模块化、公制标准）。

### 3.3可靠性、可用性和可维护性审查与考核

在设计阶段，投标人需提出一份完整的可靠性、可用性和可维护性分析文件，在进行系统设计联络/设计审查时，提交给招标人审查。

在系统验收时，招标人、本项目建设管理单位、安装调试单位和投标人联合对系统的可靠性、可用性和可维护性进行评估考核。

# 第六节 质量保证与售后服务

## 1 质量保证

（1）供货系统应是全新的、完整的、技术成熟的、符合本用户需求书和各项技术标准及验收要求的合格产品。

（2）投标人应保证所提供的服务包括设计、培训等按合同既定方式和公认的良好方式进行，并保证不存在因投标人工作人员的过失、错误或疏忽而产生的服务问题。

（3）投标人过往提供的类似系统产品质量及售后服务好，无不良市场反应及投诉。

## 2 系统质量保证期

（1）本系统的质保期为24个月，从系统验收之日算起。

（2）如果本系统于质保期内在正常运行条件下出现与要求的技术条款质量不符的缺陷或故障，投标人负责免费更换、维修和重新调试。被更换、维修或重新调试的系统及部件，其质保期需重新计算，即：自更换、维修或重新调试完成之日起24个月。

## 3 质量控制与质量保证体系

（1）本系统执行应实施全过程的质量控制。质量控制工作应包括：设计、研发、部署、检验和产品售后服务等的全过程。

（2）投标人须说明质量保证体系认证情况。

（3）投标人应提供详细的质量控制（建议）计划（包括系统设计、研发、部署、检验和产品售后服务全过程）。

（4）在合同执行时期，招标人可随时检查质保体系中的任一环节。

## 4 质保期内投标人的保证责任

（1）产品质保期起始计算时间：产品自系统验收合格之日起开始计算。如果合同中材料、质量于质保期内在正常运行条件下出现与用户需求书要求的技术条款质量不符的缺陷或故障，投标人负责免费更换、维修和重新调试，被更换的部分的质保期将重新计算。

（2）产品质保期自竣工验收合格之日起计2年内，质保期内产品出现任何故障情况或质量问题，投标人应在接到招标人通知后2小时内做出响应，如需投标人到合同系统现场，投标人应接到招标人通知后在24小时内到达，并在到达后2日内进行解决合同系统的故障（重大故障除外）并免费维修、整改、更换相关设备或材料。如果更换产品的，投标人更换产品的质保期应从该更换产品验收合格之日起开始重新计算。如因产品原因造成招标人的损失的，由投标人负责赔偿。

（3）投标人应在接到招标人要求履行质保期服务的通知后及时将维修计划告知招标人，并在接到投标人通知后一周内完成维修及完善工作，并使之达到用户需求书的有关要求。

（4）投标人应保证合同项下所提供的服务包括设计、培训等按合同既定方式和公认的良好方式进行，并保证不存在因投标人工作人员的过失、错误或疏忽而产生的服务问题。

（5）质保期内投标人的保证责任

1）若在正常质保期内出现的缺陷或工程上的损坏，招标人应以书面形式向投标人索赔，说明其缺陷或损坏的程度以及要求弥补缺陷或损坏的方法。

2）投标人应根据招标人的要求，尽快修复、更换、重新设计或更新施工方案中有缺陷的部分以使相应部分恢复到合同所规定的状态和规格。

（6）投标人应承担因修补系统或部件而发生的所有费用

包括但不限于修理、更换、重新设计或更新设计方案中的缺陷部分、移动、重新安装的费用及运输费用。若投标人不能在所规定的时限内完成系统或部件的修补。则招标人可在通知投标人后自行修补缺损，其费用及风险均由投标人承担，但这并不影响合同所规定的投标人的责任。

## 5 售后服务

（1）投标人应承担质保期内相关系统的售后服务、维修供应等保障，并说明投标系统的售后服务保障措施。

（2）投标人应在接到招标人要求履行质保期服务的通知后24小时内将维修计划告知招标人，并在接到通知后一周内完成维修及调试工作，并使之达到合同的有关要求。

（3）投标人应承诺提供系统生命周期内的维保工作，并提供易损易耗件清单及价格。招标人有权选择投标人或其他任何第三方负责招标系统质保期后的维保工作；招标人选择投标人负责质保期后的维保工作的，投标人不得拒绝。

# 第七节 系统验收标准

## 1 试验及系统调试方案

### 1.1出厂验收

出厂试验包含对系统的功能测试、技术指标验收、标定。

### 1.2软件功能验证

系统软件功能验证目的是确保系统软件部分功能正常，主要验证以下软件模块；

（1）城轨车辆外观缺陷检测算法模块；

（2）自动化测试评估模块；

（3）数据存储模块；

（4）统计分析模块；

## 2项目指标验证

### 2.1功能验证

#### 2.1.1验证条件

（1）通过软件界面调用城轨车辆外观缺陷检测方法，并查看检测结果详情；

（2）通过软件界面评估城轨车辆外观缺陷检测方法，并生成评估报告；

#### 2.1.2验证结果

表3 功能验证标准

| 序号 | 功能项目 | 技术要求 | 检查方法 | 结论（合格/不合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于多模态数据的城轨车辆外观缺陷检测 | 能够高精度的识别病害 | 测试 |  |
| 2 | 城轨车辆智能全景检测算法验证平台开发 | 测试验证平台完善，软硬件环境搭建完成，模型规范及接口标准定义完成，通过测试和纳管运行模块，实现算法测试和验证的整体平台化 | 测试 |  |

### 2.2性能验证

#### 2.2.1验证条件

（1）故障设置范围以车辆检修部门提出的检测及故障报警范围为依据；

（2）以真实故障和模拟故障相结合的方式进行故障设置，尽量以列车实际可能发生的故障为主；

（3）填写验证结果。

#### 2.2.2验证结果

表4 性能验证标准

| 序号 | 功能项目 | 检验标准 | 检查方法 | 结论（合格/不合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城轨车辆外观缺陷数据生成 | 生成的数据质量高，接近于真实情况，生成数据数量≥12.5万张 | 人工复核 |  |
| 2 | 城轨车辆外观缺陷检测算法测试 | 能检测城市车辆外观的各类缺陷 | 人工复核 |  |
| 3 | 城轨车辆外观缺陷检测算法测试 | 平台能够自动评估检测算法的性能，自动化生成测试报告 | 人工复核 |  |

# 第八节 手册和技术文件

## 1 一般要求

投标人将在合同期间按照项目进展的不同阶段，按时以简体中文纸面形式交付下列文件资料。所有文档资料均需要经过合适的审查审批，并通过招标人审批。

- 投标人应向招标人提供全套的技术文件，包括但不限于以下内容：

- 技术规格书；

- 各项测试检验报告；

- 系统设计图及相关资料；

- 操作手册；

- 用于维护的资料、手册；

- 用于培训的资料、手册；

- 所提供的技术文件，其内容必须与所提供的系统相一致，在双方商定的某一时期内由于软硬件的修改而导致文件的任何修改，投标人均应提供修改更正或补充的印刷文件U盘1套，其内容应包括：

- 修改内容；

- 修改理由；

- 系统可受到的影响。

软件每作一次修改，都应将该程序老版本及新版本的软件文件的清单、流程图及说明交于招标人，并说明原因。

- 投标人向招标人提供的手册和技术资料应充分、广泛和详细地说明各功能模块的性能、原理，便于招标人对功能模块进行操作、检查、试验、调整和维护。

- 手册和技术文件在系统设计和研发过程中有更新时，投标人应及时向招标人提供新的更新文件。

## 2 系统设计图

- 投标人应提供的产品、系统设计包括所需的技术说明、可靠性计算、与各相关设备的接口标准、协议等。

- 对于可以从市场上采购到的产品，须提供产品说明书与合格证，说明书应能满足招标人的采购和维护的要求。

## 3 设计资料

投标人要向招标人提供用于设计的资料。

## 4 设计变更文件

变更原因；

变更详细设计和说明；

变更偏差表，用以说明变更后系统功能和性能；

其他必要的设计变更说明。

## 5 质保期维护保修记录

系统保修和维护计划；

系统维护保修记录；

系统故障原因分析；

系统故障修理或更换记录；

系统设置更改记录；

系统软件升级记录；

其他系统维护保修记录。

## 6 操作手册

（1）操作手册是为运营操作及设备维护人员在各子系统设备的操作和检查时提供的指导文件。

（2）操作手册应至少包括以下内容：

1) 系统概述；

2) 主要功能说明；

3) 操作指南；

4) 故障状态。

## 7 维修手册

（1）维修手册是为各子系统维修人员的维护、检查、运营、修理和调整提供指导。

（2）维护手册应提供给熟练的技术人员，包括系统的操作说明以及日常维护和故障维修指令。

（3）操作说明要提供详细的逻辑和流程图，以满足故障查找分析和现场修理工作的需要。

（4）维修手册应对系统的各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等方面作出详细的说明。

（5）维修手册的日常维护说明应包括关于如何安装和运行测试、诊断程序。

（6）维修手册需要涵盖整个系统全生命周期的维护说明.

（7）维护报告应由招标人保存，包括维护人员在所有故障维修工作中记录的数据和资料。投标人应与招标人协作，以提供合适的格式。

## 8 最终技术规格书

最终技术规格书应包括所供系统的最终技术参数，应清晰地规定所有系统要求的硬件和软件，并取得投标人和招标人的确认。

最终技术规格书应包括但不限于下列内容：

1）系统总说明；

2）系统构成；

3）功能详细描述；

# 第九节 需求清单

本项目需要采购的设备及软件如下：

表5 需求清单

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件部分 | 城轨车辆智能全景检测算法测试验证平台 | 1套 |
| 2 | 主机 | 4块NVIDIA RTX 4090高性能加速卡，不小于16T存储容量，运行内存大于256G | 1套 |